大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务外包项目

二次公开比选文件

文件编号：2025-0721

项目名称：大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务外包

比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司

- 二○二五年七月

- 大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务外包

- 二次比选公告

各参选单位：

中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司现对2025年玉米青贮推料及碾压服务外包进行二次公开比选，诚挚邀请有意愿的参选单位参与，具体事项详见如下：

一、实施单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司（以下简称大荔牧场）。

二、项目名称：大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务外包。

三、服务地点：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园。

四、服务内容：第二部分包含的所有内容。

五、项目最高限价：

限价85元/小时/台50装载机（包含机械使用费、操作人员工资、机械维修维护及保养、进出场费、保险、税金），燃油、食宿费用由牧场承担。超过最高限价投标文件无效。

- 六、服务周期：自2025年春玉米青贮收储工作开始之日起至2025年秋玉米青贮收储工作结束之日止春玉米青贮暂定7月底至8月中旬；秋玉米青贮9月中旬至10月中旬（具体以招标方通知时间为准）；服务期是非连续，受阶段性、供货商及天气等因素影响而中断。

- 获取比选文件方式：通过中垦牧乳业官网

- （http://www.zhongkendairy.com/notice/）。

八、获取比选文件时间：2025年7月21日-2025年7月24日。

九、投标人资质要求

1、提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或法人授权委托书

2、要求提供企业法人营业执照（经营范围需含劳务外包相关资质）、基本存款账户信息。

3、投标方认为必要的其它证明文件。

4、投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

十、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间：2025年7月24日10:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

2、投标单位将投标文件一份（报价书）密封后送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：董小娟，联系电话：18392828650。

十一、开标时间及地点

1、时间：2025年7月24日10:00 。

2、地点：大荔牧场办公楼会议室。

十二、咨询

咨询截止时间：2025年7月23日18:00前，咨询方式为电话咨询。

联系人：董小娟，联系电话：18392828650

十三、其他要求

1、投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

2、不得委托代理商参与投标。

3、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包。

中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司

2025年7月21日

第一部分：投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务外包 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 |
| 3 | 服务地点 | 陕西省渭南市大荔县韦林镇果园 |
| 4 | 服务周期 | - 自2025年春玉米青贮收储工作开始之日起至2025年秋玉米青贮收储工作结束之日止（自招标方通知之日起算起），春玉米青贮暂定7月底至8月中旬；秋玉米青贮9月中旬至10月中旬（具体以招标方通知时间为准）；服务期是非连续，受阶段性、供货商及天气等因素影响而中断。 |
| 5 | 联系方式 | 联系人：董小娟，联系电话：18392828650 |
| 6 | 服务范围 | 第二部分包含的所有内容 |
| 7 | 最高限价 | 限价85元/小时/台50装载机（包含机械使用费、操作人员工资、机械维修维护及保养、进出场费、保险、税金），燃油、食宿费用由牧场承担，超过最高限价投标文件无效。 |
| 8 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后，投标方交纳投标保证金转为合同履约保证金；每阶段青贮工作结束后，凭双方共同签字确认的服务计时单据计算服务费用，甲方扣除违约金及乙方应当承担的损失后（如有），乙方向甲方开具增值税普通发票，在10日内一次性付清给乙方，同时无息退还履约保证金。 |
| 10 | 投标保证金 | 1、投标保证金递交时间：以银行电汇、转账形式递交的投标保证金，须在投标截止时间2025年7月24日10:00之前打到招标人指定账户。 2、投标保证金：￥20000元，大写：人民币贰万元整（投标方需备注：大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务外包二次投标保证金），投标人应于2025年7月24日10:00前，将投标保证金电汇回单通过微信发给招标方联系人（回单作为甲方退还未中标投标人保证金的凭证）。未在规定时间内缴纳投标保证金的视为未响应本次投标活动，招标方届时恕不接受其递交的比选响应文件。投标保证金在招标方与中标方签订合同后转为合同履约保证金，合同执行完后10日内无息退还。未中标单位的投标保证金，在中标方与公司签订合同之后7日内无息退还。 3、投标保证金电汇地址： 单位名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司华阴市支行 账号：26515201040020721 特别提醒：投标人在提交投标保证金时采用银行转账或银行电汇方式时，应当从投标人基本账户汇至招标方的银行账户上（个人名义汇款恕不接受）。如果投标人弄虚作假，骗取中标的，投标无效，并不退还投标保证金。 |
| 11 | 投标人资质 | 投标人应具备以下资格条件： 1、提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或法人授权委托书。 2、要求提供企业法人营业执照（经营范围需含劳务外包相关资质）、基本存款账户信息等相关资质。 3、投标方认为必要的其它证明文件。 4、投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 12 | 分包 | 不允许 |
| 13 | 投标文件份数及要求 | 投标文件1份，每页需加盖公章。 承诺书必须由法人代表或授权代表签署。 |
| 14 | 投标文件装订及密封要求 | 投标文件要装订成册。须按目录顺序左侧装订，装订要规范。要用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。 |
| 15 | 投标文件递交要求 | 1、投标文件递交的截止时间：2025年7月24日10:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2、投标单位将投标文件一份（报价书）密封后送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。参选方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但参选方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：董小娟，联系电话：18392828650。 |
| 16 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 17 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2025年7月22日18：00。 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 19 | 比选时间及地点 | 2025年7月24日16：00，大荔牧场办公楼会议室。 |
| 20 | 合格中标人的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 21 | 评标方法及 标准 | 进行综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。 |
| 22 | 定标和通知 | 1、招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标人。 2、报价最低的投标方有不中标的可能，对未中标的原因招标方可不予解释。 3、中标及落标：经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标人将按规定向中标人发出中标通知书；如投标方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标。 4、收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。 |
| 23 | 合同的签定 | 中标人应当自收到招标人签订合同通知后，根据招标文件和中标人的投标文件的约定与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失中标人应当予以赔偿。招标方合同签订主体为大荔牧场的上级公司中垦牧（陕西）牧业有限公司，与中标人签订合同。 |
| 24 | 投诉 | 投标人若有异议，可向招标人监督部门——中垦牧乳业（集团）股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |

第二部分：项目内容及要求

一、项目名称：2025年玉米青贮推料及碾压服务外包项目

二、服务内容：乙方按照甲方需要及要求提供50装载机，每台装载机配备2名固定操作人员（需持有装载机驾驶资格证书、有推压制作青贮的经验，对技术差的驾驶人员甲方有权要求更换），为甲方开展2025年春、秋玉米青贮制作过程中的推料及碾压工作，根据甲方需要随时调整装载机数量及工作时间。

- 三、服务周期：自2025年春玉米青贮收储工作开始之日起至2025年秋玉米青贮收储工作结束之日止（自招标方通知之日起算起），春玉米青贮暂定7月底至8月中旬；秋玉米青贮9月中旬至10月中旬（具体以招标方通知时间为准）；服务期是非连续，受阶段性、供货商及天气等因素影响而中断。

四、青贮收储压窖要求以及标准

1.压窖车辆窖上行驶速度不得超过5km/h，压窖司机连续工作不得超过12小时。

2.参与收青贮的所有压窖装载机必须有完好的制动系统、边缘轮廓张贴反光条、有良好的后视镜和照明系统，停止作业时必须将车辆停在指定位置，熄火并拔下钥匙，压窖司机未经现场管理人员同意不准私自在窖面上停车。

3.对车辆要进行及时的维修与保养，驾驶人员在行车出发前要对车辆进行例行检查，发现装置和零件不正常时，必须在使用前排除，不得在作业面上进行检修。

4.所有压窖司机作业必须穿反光马甲（反光马甲由乙方提供）。压窖车辆窖上作业做到统一前进后退，左右间隔不低于2m。如夜间需要休息必须通知压窖负责人，将车辆停在安全位置。夜班司机交换班需将车辆停靠在窖下安全位置，再进行交接班。

5.推料： 采用U型铺料方式，先两边再中间（易于边界压实），每层厚度15-20cm，干物质越高，厚度越薄。

6.压窖原则：1/2轮胎错位，直线压窖、反复碾压；不能在料面上转弯，青贮料面至少被压实两遍，顶部压实4-6遍，无现场管理人员通知，压窖司机不得自行停止作业；保持斜面角度为30°，不能过陡或者过缓。

7.遇到下雨天气，听从现场管理人员指挥，不得仓促进行上料碾压，必要时要停止作业。

8.窖面 ：要求表面要平整，不能行成坑洼，顶部也不能太尖。

9.压实密度：800kg/m3以上。

五、服务要求：

1.规定使用50装载机负责公司青贮碾压工作，每台装载机必须配备2名司机（需持有装载机驾驶资格证），如果因司机数量不足，对工作进度造成影响，每车/每次处罚1000元，罚款直接从中标方碾压服务费中扣除，赔付公司一切损失。

2.每台装载机每小时服务费包含机械使用费、操作人员工资、机械维修维护及保养、进出场费、税金等（燃油、食宿费用由招标方承担）。

3.中标方入场前油箱必须加满，否则公司有权拒绝中标方装载机入场，退场时，公司负责将装载机油箱加满。

4.如出现将我公司青贮碾压到青贮窖外，给我公司造成损失，中标方承担全部经济损失，并处罚1000元罚款。

5.中标方负责人员管理及机械管理，与公司签订安全协议，并服从公司现场安全管理。若出现安全事故，以双方签订的安全协议为依据进行处罚，罚款直接从中标方碾压服务费中扣除，赔付公司一切损失。

6.按照我公司收储进度要求，中标方合理统筹规划，无条件服从公司青贮碾压安排，如出现不服从或者因车辆故障、影响公司青贮碾压工作，若出现按照1000元/次进行处罚；车辆故障需在2小时内修复或更换车辆，否则按500元/小时/车进行扣款。

7.中标方需为服务人员购买保额不低于100万的商业保险。

8.中标后严格遵守报价，按签订的合同约定完成大荔牧场2025年青贮碾压工作；签订合同后如主动放弃该项目，扣除合同履约保证金，同时承担因此给公司带来的全部经济损失。

9.严格按照牧场管理要求，做好车辆及驾驶人员安全管理工作，遵守公司的防疫制度。

10.青贮碾压过程中的提供负责人及管理人员信息真实有效，碾压过程中不得随意更换负责人及管理人员。

11.碾压过程中指定的委托代理人或法定代表人在碾压过程中在现场负责指挥，全过程参与大荔牧场青贮碾压工作，如无法满足此条件，按照废标处理，如签订合同后不履行此条件，公司有权扣除履约保证金，并通过法律程序追究投标单位相关责任，并赔偿因此给公司造成的一切经济损失 。

特别提示：乙方认真按照招标方评标表准备相应文件，详细编制为大荔牧场服务的《青贮推料碾压外包实施方案》，此方案作为核心评分标准。

第三部分 评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

进行综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。

- 评分标准

| 评分项及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 商务分 5分 | - 业绩（0-5分）：提供与其他单位相关业绩的签字盖章合同扫描件，每提供1家公司得1分，最多5分。 |
| 技术分 35分 | 服务方案（0-20分）：根据投标人提供的方案评分，方案优得20-15分、中得15-10分、差得0-10分。（备注：详细写明机械增补及时性、故障维修替换机械方案、驾驶人员安排、工作计划安排） |
|  | 安全预案（0-15分）：根据投标人提供的方案评分，方案优得15-10分、中得10-5分、差得0-5分。（备注：详细写明应急救援及应急安全防护措施）。 |
| 报价分 60分 | - 报价分采用最低价优先法计算，即满足比选的要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分为60分。其他参选人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝60×（最低报价÷投标报价） |

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理

1、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3、本标书约定的其它废标情形。

第四部分 主合同条款

一、合同标的：乙方按照甲方要求，妥善完成甲方2025年春、秋玉米青贮玉米制作过程中的推料及碾压工作。

二、乙方工作方式：乙方提供   台（具体数量以甲方实际需要为准）50装载机及    名操作人员及现场代表，负责甲方2025年春、秋玉米青贮制作过程中的推料及碾压工作，合同期内，乙方不得擅自更换司机。
    三、乙方工作地点：陕西省渭南市大荔县韦林镇果园甲方牧场内。
    四、服务费计价方式：每台装载机每小时服务费按   元计算支付，该价格含机械使用费、操作人员工资、机械维修维护及保养、进出场费、保险、税金（燃油、食宿费用由牧场承担）。

五、服务期限及计时方式

（一）服务期限：自2025年春玉米青贮收储工作开始之日起至2025年秋玉米青贮收储工作结束之日止（自招标方通知之日起算起），春玉米青贮暂定7月底至8月中旬；秋玉米青贮9月中旬至10月中旬（具体以招标方通知时间为准）；服务期是非连续，受阶段性、供货商及天气等因素影响而中断。

（二）计时方式：按乙方每台装载机实际工作时间计时（以双方人员共同签字确认的上下青贮窖计时表数字为准），每天工作结束对当天工作时间双方人员共同签字确认。

六、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务：

1.甲方负责乙方操作人员在工作期间的食宿，并确保装载机燃油及时供给（进场时乙方加满柴油，退场时甲方为乙方加满柴油）。

2.甲方现场代表：     （电话：            ），职责：代表甲方对青贮制作过程中质量作业指导、安全文明作业和现场管理等进行监督、检查和作业时间的计量。

3.甲方应按约定及时支付乙方服务费用。

(二）乙方权利和义务：

1.青贮制作期间，乙方现场代表：      （联系电话：            ），职责：负责现场的调度和安全管理工作，及时向甲方提交车辆人员信息，每天到甲方现场代表处签到和计量作业时间。白班及夜班都必须有现场代表或者乙方指定的现场负责人员在工作现场，擅自离岗或者脱岗按照500元/次进行处罚。

2.乙方须确保操作人员具备装载机操作资格并有推压制作玉米青贮经验，接到甲方开工通知后确保后8个小时内能够到场作业。

3.在青贮制作过程中，乙方应加强操作人员安全管理（工作期间需穿反光衣，反光衣由乙方提供，甲方不提供），在确保安全的情况下依法依规作业，如发生一切机械事故和安全事故及其它损失均由乙方负责，与甲方无关，甲方不承担任何赔偿责任。

4.乙方应遵守甲方防疫及有关管理制度，服从甲方的统一管理和工作时间安排，没有甲方人员调遣，操作人员杜绝擅自动用装载机。没有甲方允许，不得进入甲方生产区域。

5.乙方操作人员需持证安全/谨慎驾驶（特别是到达青贮窖顶部及墙体边缘时）装载机，确保规范操作及安全工作。若出现与青贮运输车辆碰撞、撞坏青贮窖墙壁、青贮窖顶坠落以及其他牧场设施设备遭乙方损坏等情况，产生的一切后果及责任由乙方全部承担，乙方承担修复的责任并赔偿甲方其他损失。

6.乙方应向甲方提供操作人员本人签订的安全操作承诺书，作为本合同附件，乙方同时足额、及时支付装载机操作人员的劳动报酬并给操作人员购买意外伤害保险（司机进场前出示保险单）。

7.乙方加强对司机管理，工作期间如发现司机在抽烟、玩手机、听音乐、压窖过程中接电话、酒驾、醉驾、疲劳驾驶、毒驾等违法和不安全行为，甲方有权立即停止该车运行，司机逐出场外，不得继续工作，且对乙方第一次扣1000元，第二次发现扣2000元，以此类推，所扣款项在服务费中扣除，如由于乙方过错致使甲方压窖质量或进度不符合要求，甲方追究乙方的责任。

8.根据甲方收储进度要求，乙方应无条件服从甲方青贮碾压安排，确保装载机性能完好、及时保养，如因装载机故障需维修，需要2小时内维修好，如2小时内不能正常使用，需另外更换同等车辆，必须保证压窖车辆数符合甲方要求，超出2小时后，按照500元/小时扣款。

9.中标方需为服务人员购买保额不低于100万的商业保险。

10.若因天气等异常情况造成收贮中断后，再次恢复收贮工作时，必须在接到甲方通知后2小时内，到达工作现场。同时，到达工作现场的车辆及司机必须符合甲方要求，若2小时内工作现场车辆或司机出现不足，按每人/每车/小时500元处罚，所扣款项在服务费中扣除。

七、青贮收储压窖要求以及标准

1、压窖车辆窖上行驶速度不得超过5km/h，压窖司机连续工作不得超过12小时。

2、参与收青贮的所有压窖装载机必须有完好的制动系统、边缘轮廓张贴反光条、有良好的后视镜和照明系统，停止作业时必须将车辆停在指定位置，熄火并拔下钥匙，压窖司机未经现场管理人员同意不准私自在窖面上停车。

3、对车辆要进行及时的维修与保养，驾驶人员在行车出发前要对车辆进行例行检查，发现装置和零件不正常时，必须在使用前排除，不得在作业面上进行检修。

4、所有压窖司机作业必须穿反光马甲（反光马甲由乙方提供）。压窖车辆窖上作业做到统一前进后退，左右间隔不低于2m。如夜间需要休息必须通知压窖负责人，将车辆停在安全位置。夜班司机交换班需将车辆停靠在窖下安全位置，再进行交接班。

5、推料： 采用U型铺料方式，先两边再中间（易于边界压实），每层厚度15-20cm，干物质越高，厚度越薄。

6、压窖原则：1/2轮胎错位，直线压窖、反复碾压；不能在料面上转弯，青贮料面至少被压实两遍，顶部压实4-6遍，无现场管理人员通知，压窖司机不得自行停止作业；保持斜面角度为30°，不能过陡或者过缓。

7、遇到下雨天气，听从现场管理人员指挥，不得仓促进行上料碾压，必要时要停止作业。

8、窖面 ：要求表面要平整，不能行成坑洼，顶部也不能太尖。

9、压实密度：800kg/m3以上。

八、保证金及报酬结算：

合同签订后，乙方交纳的2万元整投标保证金转为合同履约保证金；每阶段青贮工作结束后，凭双方共同签字确认的服务计时单据计算服务费用，甲方扣除违约金及乙方应当承担的损失后（如有），乙方向甲方开具增值税普通发票，在10日内一次性付清给乙方，同时无息退还履约保证金。

九、违约责任：

（一）如乙方不能履行青贮推料及碾压服务，甲方有权扣除履约保证金。

（二）如乙方在青贮推料及碾压服务过程中终止青贮推料及碾压服务合同，甲方有权不支付乙方任何费用，除扣除履约保证金外，乙方需承担给甲方造成的全部经济损失。

十、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，如因合同履行产生纠纷，双方约定由大荔县人民法院管辖处理。

十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

第五部分：阳光协议

为了杜绝商业贿赂，防止商业贿赂损害合作双方公司利益和阻碍双方发展正常的商业合作关系，共同约束双方员工尤其是业务直接当事人及公司领导，做到廉洁自律，招标方和中标方需签订阳光协议，协议所指商业贿赂是指为争取己方利益，而给对方员工个人的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切物质或精神上有直接受益的开支。

甲方受理举报信息单位、邮件地址及电话：中垦牧乳业（集团）股份有限公司纪委，重庆市渝北区金渝大道85号汉国中心23楼，电话023-67686008。

乙方受理举报信息、邮件地址及电话：                      。

第六部分 投标文件格式

（投标文件按以下内容的先后顺序进行编制，并装订成册，每页加盖公章）

文件编号：2025-0714-02

大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压服务

外包项目

二次比选响应文件

投标人：                       （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

2025年 7月 24日

目录

（本目录为格式，要求投标人在投标文件中标注各项页码，逐页编码）

- 投标函

- 商务及资信证明文件

1、营业执照（经营范围需含劳务外包相关资质）

2、基本存款账户信息

3、法定代表人（单位负责人）身份证明

4、法人授权委托书

5、业绩经验（提供相关业绩合同复印件）

6、投标保证金缴存凭证

7、通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

8、投标人认为有必要提供的材料

9、投标承诺书

三、青贮推料碾压外包实施方案

四、安全预案

五、投标报价表

一、投标函

致：                     （招标人名称）

我方已仔细研究了贵司2025年玉米青贮推料碾压外包服务二次公开比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（￥        ）/小时/台50装载机（机械使用费、操作人员工资、机械维修维护及保养、进出场费、保险、税金（燃油、食宿费用由牧场承担），为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1、我方按照二次公开比选文件的要求，提供的投标文件1份；

2、我方已详细审查全部二次招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利；

3、我方承诺我们的投标文件中有关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

4、如果我方中标，保证忠实地执行双方所签的服务合同，承担合同规定的责任和义务；

5、我方的投标有效期为：自开标之日起  90   日。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

电话：

2025年 7月24日

#### 二、资信证明文件

1、营业执照（经营范围需含劳务外包相关资质）

2、基本存款账户信息

3、法定代表人（单位负责人）身份证明

### 4、法人授权委托书

5、业绩经验（提供相关业绩合同复印件）

6、投标保证金缴存凭证

7、通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

8、投标人认为有必要提供的材料

9、投标承诺书

1、营业执照（复印件）

2、基本存款账户信息（复印件）

3、法定代表人（单位负责人）身份证明

- 投标人名称：

- 姓名：     	性别： 	 年龄：      职务：    	系        	（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年       月       日

- 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

### 4. 法人授权委托书

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压外包服务二次公开比选资格申请文件及合同签订等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：      年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 5、业绩经验

### （提供相关业绩合同复印件）

- 6、投标保证金缴存凭证

7、通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

8、投标人认为有必要提供的材料

9、投标承诺书

中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 ：

我方根据从中垦牧乳业官网下载的大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压外包服务（以下简称“本项目”）的二次公开比选文件，我方就本项目的投标工作，作出以下承诺：

1、我方经仔细阅读和认真研究上述招标文件、答疑纪要（如有）及有关附件的所有内容后，已完全理解并同意接受招标文件涉及的各项要求与权利，投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我方于投标前已对本项目进行了充分调研，确保中标后顺利进场实施，对于以上可能产生的费用及风险均由我方自行承担。

3、我方保证为服务人员购买保额不低于100万的商业保险。工作期间发生的一切劳务纠纷、伤、病、残、亡和安全事故的法律后果由我方自行妥善处理，同时给贵方造成的损失由我方负责赔偿。

4、我方承诺根据招标方收储进度要求，无条件服从招标方青贮碾压安排，确保装载机性能完好、及时保养，如因装载机故障需维修，2小时内维修好，如2小时内不能正常使用，另外更换同等车辆，保证压窖车辆数符合甲方要求，超出2小时后，愿意按照招标方要求进行考核。

4、我方承诺一旦我方中标，将保证项目及时实施，保质保量。

5、我方承诺合同执行期间若擅自停止服务，招标方对我方已服务费用可不予以结算，并扣除合同履约保证金，同时我方还需承担因此给招标方带来的经济损失。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、有效，并负责承担因虚假、不实带来的经济、法律责任。

特此承诺。

投    标     人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：2025年7月24日

### 三、2025年玉米青贮推料及碾压外包实施方案

### （详细写明机械增补及时性、故障维修替换机械方案、驾驶人员安排、工作计划安排）

### 四、安全预案

（详细写明应急救援及应急安全防护措施）

### 五、投标报价表

| 致：中垦牧（陕西）牧业有限公司大荔分公司 根据大荔牧场2025年玉米青贮推料及碾压外包服务二次公开比选有关要求，经我方研究，现报价如下。如我方本次比选活动中被确定为2025年玉米青贮推料碾压外包服务外包方，将按贵司合同及如下承诺履行有关责任和义务，否则愿承担有关经济责任。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 供方提供及牧场要求 | 单价 | 服务期限 | 其它承诺 |
| 2025年玉米青贮推料及碾压 | 可提供___台50装载机和 名操作人员，负责大荔牧场青贮制作过程中的推料及碾压工作，作业期间不得擅自更换操作人员。 牧场要求：每次摊铺10CM，压窖机半轮胎压2次，压窖设备自重不低于15吨。牧场根据收割、天气等因素，最大开窖数量为3个窖。 | 总包服务费用按 元/辆/小时计算，该价格含机械使用费、操作人员工资、机械维修维护及保养、进出场费、保险、税金（燃油、食宿费用由牧场承担）。 | 自2025年春玉米青贮收储工作开始之日起至2025年秋玉米青贮收储工作结束之日止（自招标方通知之日起算起）。 | 1、每阶段压窖完后，双方开展验收核对，收到制作承包方发票10天（含发票)执行付款。 2、进场前提供制作人员及车辆信息，且确保人员具备装载机操作资格。 3、确保电话通知后8个小时内能够作业。 |
| 须知： 1、每台装机需保证2名固定操作人员操作司机（需有装载机操作资格及推压制作青贮经验）。 - 承包方提供的装机需为完好可使用状态，经甲方确认合格后上线作业。 - 故障车辆需要2小时内维修好，如2小时内不能正常使用，需另外更换同等车辆，超出2小时后，按照500元/小时扣款。 3、每8个小时牧场通知承包方8小时后所需装载机数量，如未按照牧场要求提供装机数量，未到数量的车辆按照500元/辆/小时扣款。 4、承包方接到牧场通知后，按照牧场数量要求提供车辆后，如牧场因各种原因不全部使用该车辆，未使用装机8小时内仍按照合同单价支付该车费用。 5、承包方为服务人员购买保额不低于100万的商业保险。 |  |  |  |  |
| 填报人（签章）： 联系人及电话： 填报时间：2025年7月24日 |  |  |  |  |